## Slide 1
코딩싹
기업맞춤형 AI-X 융복합 인재 양성 교육
LLM-RAG 기반 Django 자동차보험 추천 플랫폼
AI 기술과 실무 비즈니스 요구사항을 결합한 실용적인 서비스 개발
김진경 / 김민준 / 장선호 / 한창희 / 유성미
2차 프로젝트

## Slide 2
index
Ⅰ 서론
1.주제 선정 및 배경
2. 데이터 수집
3. 업무분장
4. 추진 일정표
5. 개발환경

## Slide 3
제안배경

## Slide 4
Ⅰ
서론
1. 주제 선정 및 배경
프로젝트
주제 선정
배경
기술적 도전
고객 Pain Point
시장 필요성
AI 기술 활용
LLM + RAG + ML 기술 융합 시스템 구현
복잡한 자동차보험 상품 비교의 어려움
기반 확장 가능한 개인 맞춤형 보험 추천 서비스
LangChain을 통한 실용적 LLM 애플리케이션 개발

## Slide 5
Ⅰ
서론
1. 주제 선정 및 배경
AI 보험
프로젝트
목적
LLM 기반
개인화 상담
RAG
시스템 구현
ML 추천
알고리즘
Django
웹 플랫폼 확장
LangChain
통합
GPT 모델을 활용한 자연스러운 보험 상담
보험 약관 데이터베이스와 연동된 정확한 정보 제공
사용자 프로필 기반 머신러닝 추천 시스템
확장 가능하고 안정적인 웹 서비스 구축
LLM과 외부 도구의 효율적 연동

## Slide 6
Ⅰ
서론
2. 데이터 수집
손해보험협회 보험사별 약관 데이터 수집

## Slide 7
Ⅰ
서론
2. 데이터 수집
데이터 수집 방안
데이터 전처리
[웹 크롤링]
[구조화 작업 ]
[데이터 검증]
각 보험사 공식 홈페이지
약관 데이터 수집
PDF / HTML 문서를
구조화된 데이터 변환
수집된 약관의
정확성 및 최신성 검증
[텍스트 정제]
[백터화]
[인덱싱]
불필요한 서식 제거 및 표준화
약관 텍스트의 임베딩 생성
Pinecone을 활용한
백터 데이터베이스 구축

## Slide 8
Ⅰ
서론
3. 프로젝트 업무분장
[프론트엔드 개발]
: 백엔드 API 연동 및 상태 관리
: 사용좌 화면 구현
[UI/UX]
: 와이어프레임 및 프로토타입 설계
[웹페이지]
: 메인 페이지 제작 및 전체 검수
: 웹 페이지 디자인 제작 관리 총괄
김민준
[프로젝트]
: 프로젝트 총괄 관리
[백엔드 개발]
: 서버 로직 구현(회원가입/로그인)
[웹페이지]
: DB 관리
김진경
[데이터 분석]
: 서비스/사용자 로그데이터 분석
및 인사이트 도출
[모델링]
: 모델 설계, 학습,평가
: 모델 서빙 및 서비스 연동
[웹페이지]
: 회원가입 페이지 제작
장선호
[데이터 수집]
: 공공 데이터, 오픈 API를 통한 데이터 수집 및 정제
[크롤링]
: 웹 크롤러 개발
: 자동화 스크립트를 통한 데이터 수집 및 학습 스케쥴링
[웹페이지]
: 상담페이지 제작
한창희
[데이터베이스 설계]
: DB 스키마 설계 및 관계 설정
: 성능 최적화
[API 개발]
: 인증/권한 관리와 API 문서화
[웹페이지]
: 비교 페이지 제작
유성미
프론트엔드 개발 / UI/UX
프로젝트 매니저 / 백엔드 개발
데이터 분석 / AI 모델링
데이터 수집 / 크롤링
데이터베이스 설계 / API 개발

## Slide 9
구분 |  | 7/24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28
기획 및 설계 | 주제 선정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 세부 기능 정의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 업무,일정 관리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 시스템 설계도 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
연구 모형 및 조사 설계 | 연구 가설 설정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 측정 항목 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
데이터 | 데이터 수집&전처리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 기술 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
연구/검증 | 기술 통계 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 기술 검증 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
디자인 | 전체 디자인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
문서 | 프로젝트 문서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
아이디어 공모
최종 아이디어 확정
기능 구상
시스템/ DB 설계
1차 일정 조율
최종 일정 확정
1차 설계 구상
최종 설계 확정
연구 가설 설정
최종 가설 선정
항목 설정
측정 항목 확정
데이터 분석
데이터 활용 방안 탐구
데이터 확보 및 가공
코딩
RAG 시스템 구축
웹 서비스 기획
Django 프론트엔드개발
ML 기획
LLM, LangChin 백엔드 개발
Ⅰ
서론
4. 프로젝트 추진 일정표
기능 구상
UI,UX 프로토타입 제작
웹 서비스 기획
통합 테스트 및 버그 수정 / 성능 최적화 / PythonAnywhere 배포

## Slide 10
개발 환경 | 
OS | Window 10 pro
Language | Python 3.10
IDE | Anaconda Jupyter NoteBook, Vscode, Cursor
Backend & AI Core Stack | Mock Server, LLM, LangChain, RAG, Django,ML
Database & Vector Store | MySQL, PythonAnywhere
Data Processing & ML | easycodefpy,Pandas, Numpy, Scikit-learn, NLTK/spaCy
Frontend | Django Templates, Bootstrap, JavaScript,Chart.js
Ⅰ
서론
5. 프로젝트 개발 환경

## Slide 11
Ⅱ
프로젝트 세부 내용
1. 외부 서비스 연동
Mock 서버 기반 보험료 계산 시스템
Mock 서버 선택 배경
▶ CODEF API 정식 서비스 신청 시 사업자등록증 필요
▶ 개발 초기 단계에서 외부 API 의존성 제거
▶ 팀원 모두가 동일한 환경에서 개발 가능
▶ API 호출 비용 및 제한 없는 무제한 테스트
Mock 데이터 설계
실제 보험료
계산 로직과 유사한
알고리즘 구현
환경별 전환 지원
개발용 Mock →
운영용 실제 API
쉬운 전환
완전한 기능 구현
Mock 환경에서도
모든 시스템 기능
완벽 구현

## Slide 12
Ⅱ
프로젝트 세부 내용
2. 시스템 아키텍처
전체 시스템 구조
사용자 입력
MY SQL
frontend
api 호출
LangChain Framework
LLM + RAG
User Profile
Vector DB
ML Recommendation
Insurance Data
Mock Server

## Slide 13
Ⅱ
프로젝트 세부 내용
2. 시스템 아키텍처
회원 관리 시스템
사용자 입력 필수 정보
▶ 아이디 : 로그인 식별자
▶ 비밀번호 : 암호화 저장(Django 기본 해시)
▶ 생년월일 : 보험료 계산 및 위험도 평가
사용자 입력 선택 정보
▶ 자동차 번호 : 차량 정보 자동 조회
▶ 운전 경력 :면허 취득일 또는 운전 연수
▶ 성별 : 보험료 산정 요소
▶ 직업 : 위험도 평가 요소
▶ 거주지역 : 지역별 보험료 차등
▶ 연간 주행거리 : 사용자 패턴 분석
▶ 사고 이력 : 과거 보험 사고 여부
▶ 차량 정보 : 연식, 배기량, 차종 등
▶ 보험 가입 이력 : 현재 가입 보험 및 만료일

## Slide 14
Ⅱ
프로젝트 세부 내용
3. 예상 결과물
웹 애플리 케이션
웹용 기능 목표 페이지
▶ 회원가입/로그인: 사용자 인증 및 프로필 관리
▶ 메인 페이지 : 서비스 소개 및 간단 견적
▶ 상담 페이지 : AI 챗봇 상담 인터페이스
▶ 비교 페이지 : 보험 상품 상세 비교
▶ 마이페이지: 개인정보 및 보험 이력 관리
성과지표
목표 성과 지표
▶ ML 추천 정확도: 유사 사용자 기반 추천의 정확성 (목표: 85% 이상)
▶ 사용자 만족도: 추천 보험상품에 대한 만족도
(목표: 4.2/5.0 이상)
▶ 추천 다양성: 추천 상품의 다양성 지수 측정
▶ 응답 속도: LLM+RAG+ML 통합 응답 시간
(목표: 5초 이내)
▶ Cold Start 해결률: 신규 사용자 대상 추천 성공률
(목표: 75% 이상)

## Slide 15
역할 | 색상 이름 | RGB 코드
주색 | 바이올렛 | #6A4C93 → rgb(106, 76, 147)
보조 | 라벤더 | #D8B4E2 → rgb(216, 180, 226)
보조 | 실버 그레이 | #D3D3D3 → rgb(211, 211, 211)
포인트 | 레드와인 | #B00020 → rgb(176, 0, 32)
텍스트 | 딥 네이비 | #2D3142 → rgb(45, 49, 66)
폰트 | 프리젠테이션 5 Medium
 | 프리젠테이션 8 ExtraBold
강조 폰트 | 테스트중